04团队项目计划会议

2017-12-17 20:28

1.计划会议过程

经过一天的讨论研究，我们对该项目进行了需求分析，确定了这周所要实现的各个功能

并做好了任务看板，并将项目的各个功能分成一个个任务，进行了初步的分工

2.backlog

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKLOG | | | | | | |
| ID | Name | Imp | | Est | How to demo | Note |
| 1 | 登录注册 | 15 | 3 | |  |  |
| 2 | 出题批改 | 30 | 15 | |  |  |
| 3 | 查看错题 | 10 | 10 | |  |  |
| 4 | 小组功能 | 25 | 15 | |  |  |
| 5 | 打印试卷 | 20 | 8 | |  |  |

3.任务认领

目前任务认领情况如下:

天明宝：实现一到六年级（上下册）的口算出题系统。

赵腾：新建用户类，题目类 ，合并总进度。

吴鑫：登录、注册界面。

王莉：新建数据库进行操作的接口和类。

共同部分：连接数据库，建相关表。

1. 任务看板

